省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电子法院

填报人姓名：成杰

联系电话：020-83211051

填报日期：2017年9月30日

一、项目基本情况及自评结论

- （一）项目用款单位情况

1.主要职责

广州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受广东省高级人民法院的监督和指导，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（1）审判法律规定、广东省高级人民法院指定由本院管辖和本院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

（2）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（3）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出再审的案件。

（4）审判由广东省人民检察院、广州市检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（5）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决的案件。

（6）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（7）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

（8）依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

（9）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（10）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；负责全市法院的纪检、监察工作。

（11）管理本院物资装备，指导和监督基层法院物资装备的管理工作。

（12）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（13）承办其他应由本院负责的工作。

2. 机构人员情况

广州市中级人民法院设行政单位1个；事业单位1个，其中：公益一类财政核拨事业单位1个。

2016年末，我院编制人数619人，其中行政编制555人、事业编制64人。我院年末实有858人，其中在职人员592人（其中行政编制535人，事业编制57人）、离休人员13人、退休人员253人。

- （二）项目主要内容

1. 项目主要内容

按照人民法院信息化3.0版的要求，本项目实施主要内容包括：（1）完善数字法庭、综合业务系统等信息化软硬件基础建设，强化网络安全体系，打通不同信息化系统的交流渠道，形成完整的数据体系,建设智慧法院。（2）充分利用智能移动终端，依托运营商网络，建设移动审判执行信息化系统，提高审判执行、司法公开、司法便民的效率和水平。（3）拓宽司法公开、司法便民的渠道和力度，将更多的司法信息通过系统展示到更多的平台，实现阳光司法，打造一体化诉讼服务平台。

2. 项目实施

项目立项申报、招标采购、项目验收都严格按照《关于印发2016年广州市本级财政投资信息化项目申报指南的通知》、《广州市科技和信息化局关于开展2016年市财政投资信息化项目建设方案设计工作的函》、省财政划拨建设电子法院专项经费安排组织实施。

项目实施严格遵照《广州市中级人民法院计算机系统数据库管理操作规定（试行）》、《广州市中级人民法院机房管理规定(试行)》、《广州市中级人民法院计算机信息系统及外接安全保密管理规定》、《计算机信息管理规定》、《计算机网络管理规定》、《内部信息网栏目使用、采编、审批、维护暂行规定》、《关于计算机信息浏览授权范围的规定》、《关于计算机及外部设备管理的规定》、《广州市中级人民法院电子印章使用管理规定（试行）》等规范执行。

通过招标采购本项目确定了设计方以及4个子项目中标单位，分别负责设计工作和4个子项目任务。各子项目都已签订合同，正在实施中。

本项目建设期间为2016-2018年。

- （三）项目自评等级及分析

本次项目自评分数为85分，等级为良好。

1. 绩效目标

（1）构建安全可控的移动网络与两级法院已建成的固定广域网相结合，部分电脑应用转移至手机APP交替使用，形成全面支持广大干警和社会公众随时随地接入的“网络法院”；

（2）实现自动及时、展现多样的司法公开和全方位、多维度的诉讼服务全面覆盖到两级法院及人民群众，形成开放、动态、透明、便民的“阳光法院”；

（3）提高两级法院所有业务信息化覆盖率，形成具有纵向业务协同、横向信息共享和自动按需服务能力的信息化综合处理平台。

2.资金安排及到位情况

2016年省人大批复市法院电子法院专项资金1830万元，已全部到位，资金到位率100%。

- 3.资金使用情况

2016年项目实际使用资金565.73万元，资金结余1264.27万元，资金当年使用率30.91%。余下资金正按计划使用中。

4.资金管理情况

项目资金严格按照《广州市中级人民法院财务管理制度》、《广州市中级人民法院采购管理规定》、《广州市中级人民法院固定资产管理办法》等资金管理制度使用。我院严格按照相关财务管理制度的要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用，做到专款专用，做好事前、事中和事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序执行，对使用资金数额划定不同级别的审批权限，重大支出由院长办公会讨论决定。每一个子项目的支出都有执行部门主办人员提出申请，部门负责人及财务审核，分管院领导审批，方可办理支付手续。为确保资金监管到位，项目支出基本通过广州市财政局国库支付系统办理直接支付，行装处财务科备有可追溯的全套完整资料，项目资金核算完整、准确、规范。

- 5.项目管理情况

（1）成立领导参与的项目管理领导小组，指导项目建设及管理工作；

（2）成立由信息化主管部门主导的项目实施监督小组，监督项目的建设质量及进度等；

（3）成立由领导小组核对指导中心、实施方、监理方共同参与的项目协调小组，完成建设各阶段事务的协调工作；

（4）由承建方成立相对固定的实施小组，并指定拥有丰富研发经验的人中出任项目负责人，依照项目计划实施项目。

- 二、绩效表现

- （一）资金使用绩效

本项目实施完成后，充分利用智能移动终端，依托运营商网络，建设移动审判执行信息化系统，提高审判执行、司法公开、司法便民的效率和水平。拓宽司法公开、司法便民的渠道和力度，将更多的信息通过系统展示到更多的平台，实现阳光司法，打造一体化诉讼服务平台。资金的支付均依照项目建设方案进行列支。本项目资金严格按照相关规定进行管理，财务核算规范，资金按规定用途和标准使用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等违规情况。项目正在进行中。全部子项目按计划支付，进度满足年度要求。

（二）存在问题

无

三、改进情况

无

广州市中级人民法院

2017年9月30日